الخدمات

- ادارة المخزون وتشمل تعريف الاصناف والكميات المتوفرة والجرد (تسعير الاصناف باكثر من سعر (تكلفة، مفرق و؟؟؟)

- المشتريات وتشمل تعريف الموردين/المصادر وتسجيل فواتير المشنريات

- المبيعات ممثلة في واجهة نقطة البيع (تشمل رد المبيعات) مع امكانية البيع النقدي وبموجب شيكات او فيزا او تحويلات بنكية او من خلال المحافظ الرقمية. تشمل ايضا بيع الذمم والخصومات الممكنة.

- الذمم (دائنة ومدينة) وتشمل تعريف الذمة وضبط حركات الحركات المالية المتعلقة بها من مطالبات (فواتير) ومقبوضات ومصاريف (نقدية وبموجب شيكات وتحويلات مالية بنكية او محافظ رقمية)

- تسجيل المصاريف

- دمج الكتب ومبيعاتها ضمن النظام الجديد

- ادارة نقاط البيع.

- اصدار التقارير اللازمة

- ادارة الصلاحيات

خطة التطبيق

العمل على مراحل وبمرونة وحسب التغذية الراجعة من اثناء التطبيق:

- تشغيل نقطة البيع

- بناء النظام الداعم (يشمل الادوات الرقابية والتعريفات ...)

- نقل الكتب

- استكمال النظام

ملاحظات فنية

- نظام تشغيل Windows

- يعمل كتطبيق مكتبي Desktop

- العمل على شبكة اتصال داخلية (ليس من خلال الانترنت)

- النظام مكون من قسمين (واجهة نقطة البيع وواجهة الادارة)

مدة التسليم

- يتم التسليم خلال شهرين (لكامل الخدمات) مع امكانية تسليم جزئي للخدمات (يتم تسليم الاصناف خلال اسبوع للتمكن من بدء التحضير)

المالية

- 6000 شيكل

- صيانة مجانية لمدة عام من التطبيق

- الصيانة السنوية (2000)